Descomposición de la épica
Gestión de reservas desde módulo administrador

Documento consolidado de Historias de Usuario

| Propósito | Este documento separa la épica original en 6 Historias de Usuario independientes, manteniendo el formato base del entregable y omitiendo los puntos 10 y 11. |
| --- | --- |

Mapa de historias

| Historia | Objetivo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| HU-01. Consultar reservas | Listar, filtrar y consultar detalle de reservas. | Agrupa listado, filtros y vista de detalle para mantener una navegación coherente. |
| HU-02. Crear reserva manual | Crear una reserva desde el módulo administrador. | Valida disponibilidad antes de registrar. |
| HU-03. Reprogramar reserva | Modificar fecha y franja de una reserva existente. | Incluye validación por conflicto de horario. |
| HU-04. Cancelar reserva individual | Cancelar una reserva con motivo obligatorio. | Controla reglas de negocio y restricciones de tiempo. |
| HU-05. Cancelación masiva | Cancelar varias reservas en una sola operación. | Tiene flujo propio y complejidad mayor. |
| HU-06. Notificación y auditoría | Registrar trazabilidad y comunicar cambios. | Se plantea como historia transversal de soporte funcional. |

HU-01. Consultar reservas desde el módulo administrador

1) Narrativa

Como usuario administrador del sistema, quiero consultar las reservas registradas mediante listados, filtros y vista de detalle, para dar seguimiento a la operación y tomar decisiones oportunas sobre los espacios y recursos.

2) Objetivos

Centralizar la consulta administrativa de reservas, facilitando la búsqueda, trazabilidad y revisión del estado de cada reserva.

3) Alcance

Listado de reservas registradas en el sistema.

Filtros por fecha, estado, sede y usuario.

Visualización del detalle completo de una reserva.

Consulta de resultados con información suficiente para revisión administrativa.

4) Fuera de Alcance

Creación de reservas.

Reprogramación o edición de reservas.

Cancelación individual o masiva.

Bloqueo de locaciones, insumos, días o franjas horarias.

5) DoR (Definición de Listo)

Existan mockups aprobados del listado y detalle de reservas.

Estén definidos los campos visibles en la grilla y en el detalle.

Estén definidos los filtros disponibles para la consulta.

Estén definidos los perfiles y permisos del rol administrador.

6) DoD (Definición de Hecho)

Todos los criterios de aceptación pasan validación de QA.

Se validan filtros combinados y visualización de resultados.

Se valida acceso al detalle de una reserva existente.

Las pruebas asociadas a la consulta se encuentran ejecutadas y aprobadas.

7) Criterios de Aceptación

El módulo permite listar reservas registradas.

El administrador puede filtrar por fecha, estado, usuario y sede.

El sistema muestra únicamente los resultados que cumplen los filtros seleccionados.

El administrador puede consultar el detalle de una reserva.

El sistema conserva consistencia entre la información del listado y el detalle.

8) Criterios BDD

Escenario 1: Consulta de reservas usando filtros

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado y existen reservas registradas en el sistema

Cuando: el administrador filtra por fecha, estado, usuario y sede

Entonces: el sistema muestra únicamente las reservas que cumplen con los criterios seleccionados

Escenario 2: Consulta del detalle de una reserva

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado y existe una reserva registrada

Cuando: el administrador selecciona ver el detalle de la reserva

Entonces: el sistema muestra la información completa de la reserva seleccionada

9) Estimación

| Task | Rol | P. Poker |
| --- | --- | --- |
| Módulo Admin - Consulta | Backend | 3 |
| Módulo Admin - Consulta | Front | 2 |

HU-02. Crear reserva manual desde el módulo administrador

1) Narrativa

Como usuario administrador del sistema, quiero crear manualmente una reserva para un usuario, para gestionar solicitudes operativas desde el módulo administrativo manteniendo control sobre la disponibilidad.

2) Objetivos

Permitir la creación de reservas manuales por parte del administrador respetando las reglas de disponibilidad definidas.

3) Alcance

Creación manual de reservas desde el módulo administrativo.

Selección de usuario, locación, fecha y franja horaria.

Validación de disponibilidad antes del registro.

Registro exitoso de la reserva cuando no exista conflicto.

4) Fuera de Alcance

Reprogramación de reservas existentes.

Cancelación individual o masiva.

Bloqueo de locaciones, insumos, días o franjas horarias.

Administración de sedes o insumos.

5) DoR (Definición de Listo)

Existan mockups aprobados del formulario de creación.

Estén definidos los campos obligatorios de la reserva.

Estén definidos los estados iniciales de la reserva.

Exista regla clara para validar solapamiento de horario.

6) DoD (Definición de Hecho)

Todos los criterios de aceptación pasan validación de QA.

Se validan escenarios de éxito y conflicto de disponibilidad.

Se registra correctamente la nueva reserva en el sistema.

Las pruebas asociadas a creación se encuentran ejecutadas y aprobadas.

7) Criterios de Aceptación

El administrador puede crear una reserva manual indicando usuario, locación, fecha y franja horaria.

El sistema valida disponibilidad antes de registrar la reserva.

El sistema bloquea la creación si existe solapamiento con otra reserva.

El sistema registra la reserva cuando la franja se encuentra disponible.

El sistema no permite crear reservas con datos incompletos.

8) Criterios BDD

Escenario 1: Creación manual de reserva exitosa

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado y la locación está disponible en la franja horaria deseada

Cuando: el administrador registra una reserva indicando usuario, locación, fecha y franja horaria

Entonces: el sistema registra exitosamente la reserva

Escenario 2: Intento de creación con conflicto de horario

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado y ya existe una reserva para la misma locación, fecha y franja horaria

Cuando: el administrador intenta registrar una nueva reserva con esas mismas condiciones

Entonces: el sistema bloquea la creación e informa que la franja horaria no está disponible

9) Estimación

| Task | Rol | P. Poker |
| --- | --- | --- |
| Módulo Admin - Creación | Backend | 5 |
| Módulo Admin - Creación | Front | 3 |

HU-03. Reprogramar reserva desde el módulo administrador

1) Narrativa

Como usuario administrador del sistema, quiero reprogramar una reserva existente, para ajustar la operación sin perder control sobre la disponibilidad de locaciones.

2) Objetivos

Permitir la modificación de fecha y franja horaria de una reserva existente validando conflictos antes de aplicar el cambio.

3) Alcance

Reprogramación de fecha y franja horaria de reservas activas.

Validación de disponibilidad para la nueva franja.

Conservación de la información original cuando el cambio no sea válido.

Actualización exitosa cuando no exista conflicto.

4) Fuera de Alcance

Creación de nuevas reservas.

Cancelación de reservas.

Bloqueo de locaciones, insumos, días o franjas horarias.

Cambios sobre reservas finalizadas por fuera de las reglas definidas.

5) DoR (Definición de Listo)

Existan mockups aprobados para la edición o reprogramación.

Estén definidos los estados de reserva que permiten reprogramación.

Exista regla clara para conflicto de horario.

Estén definidos los permisos del rol administrador para modificar reservas.

6) DoD (Definición de Hecho)

Todos los criterios de aceptación pasan validación de QA.

Se validan escenarios de éxito y conflicto de horario.

El sistema conserva la información original cuando la actualización es rechazada.

Las pruebas asociadas a reprogramación se encuentran ejecutadas y aprobadas.

7) Criterios de Aceptación

El administrador puede modificar la fecha y franja de una reserva activa.

El sistema valida disponibilidad antes de confirmar la reprogramación.

El sistema bloquea la reprogramación si existe conflicto de horario.

El sistema actualiza la reserva cuando la nueva franja está disponible.

El sistema conserva la información original cuando la operación falla.

8) Criterios BDD

Escenario 1: Reprogramación exitosa

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado, existe una reserva activa y la nueva fecha y franja horaria están disponibles

Cuando: el administrador reprograma la reserva

Entonces: el sistema actualiza la reserva correctamente

Escenario 2: Reprogramación fallida por conflicto

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado, existe una reserva activa y la nueva fecha y franja horaria se encuentran ocupadas

Cuando: el administrador intenta reprogramar la reserva

Entonces: el sistema bloquea la actualización, informa el conflicto y conserva la información original

9) Estimación

| Task | Rol | P. Poker |
| --- | --- | --- |
| Módulo Admin - Reprogramación | Backend | 5 |
| Módulo Admin - Reprogramación | Front | 3 |

HU-04. Cancelar reserva individual desde el módulo administrador

1) Narrativa

Como usuario administrador del sistema, quiero cancelar una reserva individual con motivo obligatorio, para gestionar cambios operativos asegurando trazabilidad y control del proceso.

2) Objetivos

Permitir la cancelación individual de reservas respetando reglas de negocio y exigiendo justificación de la operación.

3) Alcance

Cancelación individual de reservas activas.

Ingreso obligatorio de motivo o justificación.

Validación de restricción cuando la franja ya inició.

Actualización del estado a cancelada cuando la operación es válida.

4) Fuera de Alcance

Cancelación masiva.

Creación o reprogramación de reservas.

Bloqueo de locaciones, insumos, días o franjas horarias.

Gestión de políticas de notificación fuera del flujo de cancelación individual.

5) DoR (Definición de Listo)

Existan mockups aprobados para el flujo de cancelación.

Esté definido el campo de motivo como obligatorio.

Estén definidas las reglas sobre reservas que ya iniciaron.

Estén definidos los permisos del rol administrador para cancelar.

6) DoD (Definición de Hecho)

Todos los criterios de aceptación pasan validación de QA.

Se validan escenarios de éxito, ausencia de motivo y restricción por inicio de franja.

El estado de la reserva cambia correctamente a cancelada cuando aplica.

Las pruebas asociadas a cancelación individual se encuentran ejecutadas y aprobadas.

7) Criterios de Aceptación

El administrador puede cancelar una reserva activa ingresando un motivo obligatorio.

El sistema no permite completar la cancelación si no se registra motivo.

El sistema no permite cancelar una reserva cuya franja horaria ya inició.

El sistema cambia el estado a cancelada cuando la operación es válida.

El sistema informa claramente la causa cuando la cancelación es rechazada.

8) Criterios BDD

Escenario 1: Cancelación individual exitosa

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado y existe una reserva activa

Cuando: el administrador cancela la reserva e ingresa un motivo obligatorio

Entonces: el sistema cambia el estado de la reserva a cancelada

Escenario 2: Cancelación rechazada por no ingresar motivo

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado y existe una reserva activa

Cuando: el administrador intenta cancelar la reserva sin ingresar el motivo

Entonces: el sistema no permite completar la cancelación e indica que el motivo es obligatorio

Escenario 3: Cancelación no permitida de una reserva ya iniciada

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado y existe una reserva activa cuya franja horaria ya inició

Cuando: el administrador intenta cancelar la reserva

Entonces: el sistema bloquea la operación e informa que la reserva no puede cancelarse porque ya inició

9) Estimación

| Task | Rol | P. Poker |
| --- | --- | --- |
| Módulo Admin - Cancelación individual | Backend | 4 |
| Módulo Admin - Cancelación individual | Front | 2 |

HU-05. Cancelación masiva de reservas desde el módulo administrador

1) Narrativa

Como usuario administrador del sistema, quiero cancelar varias reservas en una sola operación, para responder con agilidad a situaciones operativas que afectan múltiples reservas.

2) Objetivos

Permitir la cancelación masiva de reservas seleccionadas bajo reglas claras y consistentes.

3) Alcance

Selección múltiple de reservas activas.

Ingreso obligatorio de motivo para la operación masiva.

Cancelación de reservas válidas incluidas en la selección.

Respuesta del sistema con resultado de la operación.

4) Fuera de Alcance

Cancelación individual.

Creación o reprogramación de reservas.

Bloqueo de locaciones, insumos, días o franjas horarias.

Edición detallada de cada reserva durante el flujo masivo.

5) DoR (Definición de Listo)

Existan mockups aprobados para selección múltiple y confirmación.

Esté definido el comportamiento de la operación ante reglas no válidas.

Esté definido el campo de motivo como obligatorio.

Estén definidos permisos del rol administrador para cancelación masiva.

6) DoD (Definición de Hecho)

Todos los criterios de aceptación pasan validación de QA.

Se validan escenarios de éxito y rechazo por ausencia de motivo.

El sistema actualiza correctamente el estado de las reservas afectadas.

Las pruebas asociadas a cancelación masiva se encuentran ejecutadas y aprobadas.

7) Criterios de Aceptación

El administrador puede seleccionar varias reservas activas para cancelar.

El sistema exige motivo obligatorio para ejecutar la cancelación masiva.

El sistema cancela las reservas seleccionadas cuando la operación es válida.

El sistema actualiza el estado de las reservas afectadas a cancelada.

El sistema informa el resultado de la operación masiva.

8) Criterios BDD

Escenario 1: Cancelación masiva exitosa

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado y existen múltiples reservas activas

Cuando: el administrador selecciona varias reservas e ingresa un motivo de cancelación

Entonces: el sistema cancela las reservas seleccionadas y actualiza su estado a cancelada

Escenario 2: Cancelación masiva rechazada por no ingresar motivo

Dado: que el usuario administrador se encuentra autenticado y existen múltiples reservas activas seleccionadas

Cuando: el administrador intenta ejecutar la cancelación masiva sin registrar motivo

Entonces: el sistema rechaza la operación e indica que el motivo es obligatorio

9) Estimación

| Task | Rol | P. Poker |
| --- | --- | --- |
| Módulo Admin - Cancelación masiva | Backend | 5 |
| Módulo Admin - Cancelación masiva | Front | 3 |

HU-06. Notificación y auditoría de cambios en reservas

1) Narrativa

Como usuario administrador del sistema, quiero que las acciones administrativas sobre reservas queden auditadas y generen notificación al usuario afectado, para garantizar trazabilidad y comunicación de los cambios.

2) Objetivos

Registrar evidencia de las acciones administrativas y notificar al usuario final cuando una reserva sea creada, modificada o cancelada.

3) Alcance

Registro de auditoría sobre creación, reprogramación y cancelación.

Identificación de la acción realizada y del actor responsable.

Notificación al usuario final cuando la reserva sea creada, modificada o cancelada.

Disponibilidad de trazabilidad para revisión administrativa.

4) Fuera de Alcance

Definición de nuevos canales de comunicación no aprobados por el proyecto.

Gestión de plantillas avanzadas de mensajería.

Bloqueo de locaciones, insumos, días o franjas horarias.

Operaciones administrativas distintas a reservas.

5) DoR (Definición de Listo)

Esté definido el modelo de auditoría requerido para reservas.

Estén definidas las acciones que deben generar trazabilidad.

Esté definido el mecanismo de notificación aprobado para el usuario final.

Existan reglas claras sobre eventos que disparan auditoría y notificación.

6) DoD (Definición de Hecho)

Todos los criterios de aceptación pasan validación de QA.

Se verifica registro de auditoría en cada acción definida.

Se verifica generación de notificación en los eventos configurados.

Las pruebas funcionales y técnicas asociadas se encuentran ejecutadas y aprobadas.

7) Criterios de Aceptación

Cada acción administrativa sobre reservas queda registrada para auditoría.

El sistema registra al menos la acción ejecutada, la reserva afectada y el actor responsable.

El sistema notifica al usuario final cuando la reserva es creada, modificada o cancelada.

El registro de auditoría puede consultarse para trazabilidad.

Las notificaciones solo se generan en eventos válidos definidos por el negocio.

8) Criterios BDD

Escenario 1: Registro de auditoría por cambio administrativo

Dado: que el usuario administrador ejecuta una acción válida sobre una reserva

Cuando: el sistema procesa la creación, reprogramación o cancelación

Entonces: el sistema registra la acción en la auditoría con la información necesaria para trazabilidad

Escenario 2: Notificación al usuario por cambio en su reserva

Dado: que una reserva del usuario final fue creada, modificada o cancelada por una operación administrativa

Cuando: el sistema confirma la operación

Entonces: el sistema envía una notificación al usuario afectado informando el cambio realizado

9) Estimación

| Task | Rol | P. Poker |
| --- | --- | --- |
| Servicios transversales | Backend | 5 |
| Servicios transversales | Front | 2 |